OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE …………………………

ÇOK DİSİPLİNLİ UYGULAMA ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU

| Proje Başlığı |  |  |
| --- | --- | --- |
| Öğrenci Numarası | Öğrenci Adı Soyadı | Bölümü |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| Koordinatör | Araştırma Görevlisi |  |

Not: Yazı tipi Times New Roman, yazı tipi boyutu 11 pt olmalı ve toplam sayfa sayısı 10 sayfayı geçmemelidir.

Sonuç Raporu Son Teslim Tarihi :   /  / 2026

ÖZET

Ders kapsamında yürütülen çalışmanın amacı, kapsamı, kullanılan yöntemler, elde edilen sonuçlar ve yönetim yapısı açık ve öz bir şekilde ifade edilmelidir. Hazırlanan özet 450 kelimeyi veya bir sayfayı geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir, Sel Bariyeri, Afet Yönetimi, Kentsel Güvenlik, Otomasyon

1. GİRİŞ

2. PROBLEMİN TANIMI

Şekil 1. Kentsel taşkın riskinin kritik bir ulaşım noktasında (alt geçit) örneği, araçlar ve yayalar için tehlikeleri göstermektedir. Şekil 2. Akıllı Kentsel Sel Bariyerinin kavramsal tasarımı, sensör entegrasyonunu ve otomatik kaldırma mekanizmasını göstermektedir.

3. ÇALIŞMANIN AMACI

4. METHOD

Şekil 3. Akıllı Kentsel Sel Bariyeri sisteminin teknik şeması; sensör, kontrol ünitesi ve otomatik bariyer mekanizmasını göstermektedir. Şekil 4. Akıllı Kentsel Sel Bariyeri sisteminin boyutlarını gösteren 2 boyutlu teknik plan.

5. İŞ ZAMAN PLANI VE RİSK

5.1.1 İş Zaman Planı - 1–2 Ay: - 3–4 Ay: - 5–6 Ay: - 7 Ay: - 8 Ay: - 9 Ay: - 10 Ay: 5.1.2. İş Zaman Planı ve Sorumluluklar Zaman çizelgesi (10 Ay) Aylar; Faaliyet; Sorumlu Kişiler. 1-2; Site analysis, identification of flood-prone areas, risk assessment; Ahmet Murat DEMİR (Team Leader), Mert KIZILATEŞ. 3-4; Sensor selection, calibration, and integration with control unit; Eren DEMİRÖZ, Zeynep TANDOĞAN. 5-6; Mechanical barrier design, material selection, prototype modeling; Kadir Kağan EKİCİ, Ahmet Berkay DEMİR. 7; Control software development, algorithm design, warning system integration; Melisa GÜNEY, Mehmet Can ÇAMDAL. 8; Prototype testing, evaluation of sensor accuracy and barrier response; Ahmet Murat DEMİR, Eren DEMİRÖZ. 9; Cost analysis, scalability studies, municipal integration strategies; Zeynep TANDOĞAN, Kadir Kağan EKİCİ. 10; Final optimization, report preparation, and presentation; All members (coordinated by Team Leader). Roller ve Sorumluluklar - Takım Lideri (……….): - : - : - Tüm Üyeler : 5.2. PROJE RİSKLERİ VE ACİL DURUM PLANLARI 5.2. 1 Teknik Riskler B Plan: B Plan: B Plan: 5.2. 2 Çevresel Riskler B Plan: B Plan:

6. PROJE RİSKLERİ VE ACİL DURUM PLANLARI

6.1 Teknik Riskler 🔴 Renk Kodlama Kuralları - 🔴 Yüksek Öncelik (puan ≥ 6) → Word'de açık kırmızı renkle gölgelendirin. - 🟠 Orta Öncelik (puan = 5) → Açık turuncu tonunda gölgelendirin. - 🟡 Düşük Öncelik (puan ≤ 4) → Açık sarı tonunda gölgelendirin

7. SONUÇLAR

Tablo 1. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) SKA No; Hedef Başlığı. SKA 1. SKA 2. SKA 3. SKA 4. Tablo 2. Türkiye'nin On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Stratejik Hedefleri Hedef No; Hedef Başlığı. H1. H2. H3. H4. H5.

8. BÜTÇE

9. KAYNAKLAR